Rapport — Semaine du 20 septembre 2026 au 26 septembre 2026

Stagiaire : ADOLPHE Alex Denis    Projet : Conception et développement d'un système web de pointage des employés par empreinte biométrique

# 1. Objet :

Finalisation de la version complète du système de pointage biométrique et préparation de son hébergement sur le serveur de l'entreprise.

Au cours de cette semaine, les travaux ont porté sur la mise en service de la surveillance continue du capteur R307 via un daemon Python dédié, la sécurisation RGPD des gabarits biométriques (chiffrement AES-256-GCM), la généralisation de l'audit des actions sensibles, le nettoyage du code mort, la production des diagrammes d'activité Enrôlement + Pointage, puis la conteneurisation Docker de la centrale en vue de son déploiement sur le VPS de l'entreprise avec une borne R307 native. L'ensemble a été versionné sur la branche dédiée « project-final-version » (5 commits, du 322fa5a au 73365df).

# 2. Activités réalisées (synthèse)

## Surveillance continue R307 & daemon dédié

Mise en place du service local python/r307_service.py (http://127.0.0.1:8765), propriétaire unique du port COM avec sessions série courtes (ouvrir → VerifyPwd → échanger → refermer) :

- Pointage autonome : À chaque doigt détecté en mode pointage, identification locale (Img2Tz + Search → page_id + score) puis POST automatique vers api/borne_pointage.php avec auth X-Device-Token, anti-rejeu ts/nonce (±120 s) et rate-limit.

- Pause intelligente : Lecture de python/mode.json à chaque cycle : pause automatique de la surveillance en mode enrolement, reprise seule.

- Transport PHP : SdkReader passe en mode daemon-first avec fallback exec python/r307_cli.py ; l'UI affiche « En service / HS » en temps réel (sensor_status.php + poll 5 s).

- Exploitation : Lancement simplifié via python/start_r307_service.bat (BORNE_TOKEN + R307_API_URL lus depuis .env).

## Chiffrement RGPD & règles métier

- Données biométriques : Gabarits chiffrés au format ENC1 (AES-256-GCM, app/Core/Crypto.php) avec migration database/migration_chiffrement.php ; clé APP_ENCRYPTION_KEY figée.

- Logique de pointage : Décision entrée/sortie centralisée dans PointageService (correction du cas pause_fin), anti-double 45 s (409), seuil de score 60, journal_audit non-bloquant sur RH, pointages manuels, connexions et départements.

## Nettoyage & fiabilisation du code

- Doublons API : Suppression des doublons dashboard_hours.php / dashboard_trends.php (fusionnés dans dashboard_charts.php).

- Code mort : Suppression de la fabrique morte app/Core/Biometric/BiometricReader.php (App::basePath inexistant) et de la méthode morte R307Supervisor::apiUrl().

- Artefacts : Purge des artefacts : __pycache__ (dont 2 .py parasites), .freebuff/, logs résiduels, package.json redondants de docs/.

## Documentation UML — diagrammes d'activité

- Modélisation : Source Mermaid versionnée docs/diagramme_activite.mmd (2 flowcharts : Enrôlement A1–A15, Pointage P1–P17).

- Livrables Drive : Documents Word : version classique + version adaptée Drive (tableaux simples, police Arial) + PDF à aperçu fidèle.

## Docker & préparation de l'hébergement

- Centrale conteneurisée : Dockerfile (php:8.2-apache + pdo_pgsql, RewriteBase réécrit en / au build), docker-compose.yml (centrale seule, Supabase externe, R307_SERVICE_URL vide côté serveur), .dockerignore et DOCKER.md.

- Étude borne distante : Analyse du .env de borne (COM5, chemin Python absolu, R307_API_URL localhost) et cadrage de la bascule VPS : R307_API_URL vers https, secrets BORNE_TOKEN/CRON_SECRET à régénérer (valeurs faibles actuelles).

# 3. Livrables produits cette semaine

- Dépôt Git / GitHub : Branche « project-final-version » : version finale complète (daemon, dashboard unifié, chiffrement, audit) puis nettoyage, docs et Docker — dépôt poussé sur origin.

- Module de surveillance : r307_service.py, start_r307_service.bat, SdkReader daemon-first, badge En service/HS temps réel.

- Diagrammes d'activité : diagramme_activite.mmd + Diagramme_Activite_Pointage_Enrolement.docx + versions Drive (DOCX + PDF).

- Socle de déploiement : Dockerfile, docker-compose.yml, .dockerignore, DOCKER.md — build à rejouer sur le VPS.

# 4. Tests effectués

## Tests automatiques (tests/run_tests.php — 35 réussis, 0 échoué)

- Couverture : Décision entrée/sortie (dont pause_fin), round-trip Crypto ENC1, politique mot de passe + CSRF, garde-fous sync_offline.php, driver R307 en --mock.

## Tests d'intégration & versioning

- Syntaxe PHP : php -l sur R307Supervisor.php, dashboard_charts.php, dashboard.php et sensor_watch.php : aucune erreur de syntaxe.

- Docker : docker compose config : configuration valide (le build est reporté sur le VPS, daemon local injoignable).

- Flux Git : Commits 322fa5a → 73365df vérifiés puis poussés sur origin/project-final-version.

# 5. Difficultés rencontrées / points d'attention

- Validation matérielle partielle : Fichier logs/r307_daemon.log résiduel avec Traceback capteur (reset_input_buffer) et python/r307_service.log verrouillé par le daemon actif : purge et rotation à prévoir ; recette du doigt réel à refaire sur site.

- Environnement local : Daemon Docker Desktop injoignable localement (com.docker.service arrêté) et push GitHub temporairement bloqué par l'invite du credential helper — build reporté sur le VPS, push résolu ensuite.

- Sécurité à durcir : Secrets .env (BORNE_TOKEN, CRON_SECRET) encore en valeurs faibles de développement et exposés dans les échanges : régénération obligatoire avant la mise en production ; .env reste gitignoré.

- Architecture distante : Le PHP du serveur ne peut pas ouvrir le COM du PC distant : l'enrôlement à distance exigera l'adaptation « borne distante » (JS vers daemon localhost).

# 6. Planification de la semaine prochaine

Pour la semaine à venir, les objectifs porteront sur l'hébergement effectif et la bascule vers la borne distante :

- Hébergement VPS : Build Docker sur le VPS, reverse-proxy HTTPS, .env de production (tokens régénérés, APP_ENCRYPTION_KEY figée) et validation api/health.php.

- Borne distante : R307_API_URL vers le VPS, tests bout-en-bout doigt → borne_pointage.php distante, horloge NTP (anti-rejeu ts ±120 s).

- Recette métier : Adaptation de l'enrôlement à distance (JS vers daemon local) puis recette complète sur données réelles (entrée/sortie, anti-double, archivage pg_cron).

# 7. Conclusion

Cette semaine a fait basculer le projet du prototype local vers un système déployable : la surveillance biométrique est désormais autonome et sécurisée (daemon dédié, chiffrement RGPD, audit complet), le code est assaini et documenté (diagrammes d'activité prêts pour le dossier de stage), et la centrale est conteneurisée pour le VPS de l'entreprise. La dynamique est engagée pour finaliser l'hébergement et la borne distante lors de la prochaine itération.